# PLANO DE EXECUÇÃO

# PROJETO BACK-END FRAMEWORKS

Sistema de Gestão de Eventos e Inscrições

FERRET’S PARTY

EQUIPE:

| NOME | MATRÍCULA |
| --- | --- |

| MARCOS EMANUEL CELESTINO TAVARES | 01718690 |
| --- | --- |
| PEDRO ANTÔNIO DA SILVA IZÍDIO | 01705873 |
| ALFRED MANOEL VICENTE SILVA DA ROCHA | 01695802 |
| VINICIUS REGIS DA SILVA | 01738125 |
| RICHARD BRYAN LYRA DA SILVA | 01763796 |

Relátorio proposto e escrito por Marcos Emanuel Celestino Tavares – aka CT

PROFESSOR FERNANDO

Visão Geral do Projeto

O SGEV (Ferret’s Party) tem como objetivo desenvolver uma aplicação back-end funcional em Node.js com Express, conectada a um banco de dados relacional PostgreSQL, via supabase, capaz de gerenciar usuários, eventos, palestras, inscrições e pagamentos.

O projeto será testado via Postman e Thunder Client, sem interface gráfica, e servirá como um exercício prático dos conceitos de arquitetura MVC, autenticação com JWT, criptografia de senha e operações CRUD completas.

Estrutura do Projeto

A estrutura de pastas já definida segue o modelo MVC simplificado, com base na divisão entre configuração, rotas, controladores e lógica principal.

src/

├── config/

│   └── db.js              # Configuração e conexão com banco de dados (Supabase / PostgreSQL)

├── controllers/

│   └── usuarioController.js  # Regras de negócio dos usuários (login, registro etc.)

├── routes/

│   └── usuarioRoutes.js      # Definição das rotas de usuários (Express)

└── server.js                 # Arquivo principal: inicializa servidor e registra rotas

Cada integrante é responsável por partes específicas da aplicação, respeitando as dependências entre módulos.

Etapas Gerais do Desenvolvimento

- Configuração do ambiente e banco de dados

- Criação das entidades e relacionamentos SQL

- Desenvolvimento dos modelos e controladores

- Criação das rotas (endpoints Express)

- Implementação da autenticação JWT e criptografia de senhas

- Testes de requisições e ajustes finais

- Documentação e entrega

Descrição e Divisão das Funções

A seguir, estão detalhadas as responsabilidades individuais de cada membro do grupo, incluindo as dependências de trabalho e orientações específicas.

MARCOS (CT) – Líder Técnico / Configuração e Integração

Responsabilidades Principais:

- Configurar o banco de dados (PostgreSQL via Supabase):

  - Criar o banco e tabelas principais com as entidades definidas no DER.

  - Garantir relacionamentos (chaves primárias e estrangeiras).

  - Escrever o script SQL de criação das tabelas, com ajuda do Alfred.

- Arquivo /src/config/db.js:

  - Configurar a conexão com o banco via pool

  - Criar e exportar uma função de consulta genérica (query) para uso nos controladores. (Implementação por Richards)

  - Tratar erros e reconexões automáticas ao banco.

- Arquivo /src/server.js:

  - Configurar o servidor Express.

  - Registrar rotas principais com app.use().

  - Definir middlewares básicos (ex: express.json() e cors()).

  - Criar mensagem de inicialização no console (“Servidor rodando na porta 3000”).

- Integração final entre módulos:

  - Garantir que o servidor reconhece e carrega todas as rotas criadas.

  - Auxiliar os colegas com importações e testes de endpoints.

  - Validar se as respostas JSON estão no formato correto.

Dependência:
A finalização do db.js e do server.js é prioritária — os demais membros devem aguardar a conclusão da conexão com o banco antes de testar controladores e rotas.

IZIDIO – Desenvolvedor de Rotas (Routes Layer)

Responsabilidades Principais:

- Criar e organizar os arquivos de rotas:

  - Basear-se na estrutura já existente em /routes/usuarioRoutes.js.

  - Criar novas rotas para cada entidade:

    - /eventosRoutes.js

    - /palestrasRoutes.js

    - /inscricoesRoutes.js

    - /pagamentosRoutes.js

    - /categoriasRoutes.js

    - /locaisRoutes.js

  - Utilizar Router() do Express, definindo métodos:

    - GET (listar todos e por ID)

    - POST (criar)

    - PUT (atualizar)

    - DELETE (excluir)

- Conectar rotas aos controladores correspondentes:

  - Importar funções do respectivo controller (por exemplo, usuarioController.js).

  - Exemplo:

  - import { listarUsuarios, criarUsuario } from '../controllers/usuarioController.js';

  - router.get('/', listarUsuarios);

  - router.post('/', criarUsuario);

- Registrar rotas no servidor (após conclusão do server.js):

  - Adicionar rotas no server.js com app.use('/usuarios', usuarioRoutes).

Dependência:
Aguardar Marcos finalizar a conexão com o banco e a configuração do servidor.
Após isso, trabalhar em conjunto com Richards, pois cada rota depende de uma função controller pronta.

RICHARDS (RICK) – Controladores e Lógica de Negócio

Responsabilidades Principais:

- Criar e organizar os controladores de cada entidade:

  - Criar arquivos:

    - /controllers/eventoController.js

    - /controllers/palestraController.js

    - /controllers/inscricaoController.js

    - /controllers/pagamentoController.js

    - /controllers/categoriaController.js

    - /controllers/localController.js

- Funções CRUD:
Cada controller deve exportar as funções padrão:

- export const listar = async (req, res) => { ... }

- export const buscarPorId = async (req, res) => { ... }

- export const criar = async (req, res) => { ... }

- export const atualizar = async (req, res) => { ... }

- export const excluir = async (req, res) => { ... }

- Integração com o banco de dados:

  - Utilizar a função db.query() exportada de db.js (feita por Marcos).

  - Exemplo:

  - const result = await db.query('SELECT * FROM eventos');

  - res.json(result.rows);

- Tratar erros e validações simples (campos obrigatórios).

Dependência:
Deve aguardar conclusão da conexão no db.js para realizar testes.
Trabalhar em conjunto com Izidio, pois cada controller será chamado dentro de uma rota.

### PAULISTA – Middleware e Autenticação (JWT + Criptografia)

Responsabilidades Principais:

- Criar o diretório /src/middleware/:

  - authMiddleware.js → valida o token JWT.

  - validateFields.js → middleware genérico de validação (opcional).

- Implementar autenticação:

  - Login e Registro no usuarioController.js.

  - Usar bcryptjs para criptografar senhas.

  - Usar jsonwebtoken para gerar e verificar tokens.

  - Estrutura esperada:

  - const token = jwt.sign({ id_usuario }, process.env.JWT_SECRET, { expiresIn: '1h' });

- Proteger rotas sensíveis:

  - Exemplo:

  - router.post('/eventos', authMiddleware, criarEvento);

- Manter variáveis de ambiente seguras no arquivo .env:

  - JWT_SECRET, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST etc.

Dependência:
Deve aguardar implementação do usuarioController.js e criação das rotas de usuário antes de testar a autenticação.
Após isso, poderá aplicar o middleware nas demais rotas.

### ALFRED (INDIANO) – Banco de Dados, Script SQL e Documentação Final

Responsabilidades Principais:

- Modelagem e script SQL:

  - Criar um arquivo /src/database.sql contendo todas as tabelas e relacionamentos.

  - Garantir a presença das 10 entidades principais.

  - Incluir comandos CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY e REFERENCES.

- Testar a estrutura do banco com Supabase e querys SQL.

- Documentação e entrega:

  - Criar o documento PLANO.pdf ou collection Postman.

  - Organizar os endpoints testados (método, rota e exemplo de corpo JSON).

  - Auxiliar Marcos na criação do README.md final com instruções de execução.

Dependência:
O script SQL precisa ser feito antes dos testes do Richards e Izidio, pois os controladores e rotas dependem das tabelas.
A documentação deve ser feita após todos os endpoints estarem funcionando.

## Funções de Cada Membro (Resumo Final)

| Integrante | Função | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Marcos (CT) | Líder técnico | Banco de dados (db.js), servidor (server.js), integração geral e suporte técnico |
| Izidio | Rotas (Express) | Criação e organização das rotas de cada entidade, conexão com controladores |
| Richards (Rick) | Controladores | Implementação das funções CRUD e integração com o banco |
| Paulista | Autenticação e Middleware | Criação de middlewares, login/registro com JWT e bcrypt |
| Alfred (Indiano) | Banco e Documentação | Criação do script SQL, testes de tabelas e documentação final |

## Fluxo de Trabalho Recomendado (Ordem de Execução)

- Marcos (CT) – Finalizar db.js e server.js.

- Alfred (Indiano) – Criar database.sql e testar no Supabase.

- Richards (Rick) – Implementar controladores com base no banco.

- Izidio – Criar e conectar as rotas aos controladores.

- Paulista – Implementar autenticação e aplicar middleware JWT.

- Todos – Testar no Postman e documentar resultados.

DOCUMENTAÇÃO DOS ENDPOINTS


PARA ADMINS:

/categorias

/convites

/eventos

/inscrições

/locais

/pagamentos

/palestras

/usuários

| GET / | Obtém todos(as) ... |
| --- | --- |
| POST / | Cria um(a) ... |
| PUT /:id | Altera um campo de uma ... especifica |
| DELETE /:id | Deleta um(a) ... especifica |